LeadHive 営業OS

実装計画書　統合最終版

弱点補強・法的懸念明記・仕様詳細化

2026年3月　COOLWORKS株式会社

# 0. 構想の弱点と補強方針

4つの資料を統合分析した結果、以下の弱点を特定しました。本計画書はすべてを補強した上で策定しています。

| 領域 | 弱点・リスク | 補強方針 |
| --- | --- | --- |
| Sales AI | 生成文がそのまま送信される前提では品質管理不可 | 人間レビューを必須ステップとして設計に組み込む |
| Outreach | フォーム自動送信・メール一括送信の法的リスクが未定義 | 特定電子メール法・利用規約リスクを仕様に明記 |
| Learning | データ蓄積前からAI学習を想定している | Phase 4以降に後送り、データ収集基盤を先に固める |
| Data Layer | URL欠損率60〜70%、CMS検出・SNS・メール取得が未実装 | Phase 1で先行実装し土台を固める |
| スケール | メモリSETが数十万社超で限界に達する | 50万社到達前にBloomFilter移行ラインを設定 |
| 安全収集 | robots.txt未チェック・クロール間隔未定義 | 安全収集ポリシーを実装仕様に組み込む |
| 個人情報 | 個人事業主情報の取り扱いが未定義 | プライバシーポリシー整備・オプトアウトフロー設計 |
| スケジュール | Phase 1を3〜4週間に圧縮すると実現不可能 | 月単位の現実的なスケジュールに戻す |

# 1. 実装フェーズ全体像

| フェーズ | 期間 | テーマ | 主な成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1〜2ヶ月 | データ基盤の完成 | CMS検出・メール収集・SNSフラグ・セグメントUI・安全収集・技術負債解消 |
| Phase 2 | 3〜4ヶ月目 | 営業補助AIの導入 | 営業文叩き台生成・人間レビュー送信・監査ログ・opt_outリスト |
| Phase 3 | 5〜6ヶ月目 | CRM・追客管理強化 | ステータス拡張・フォローアップ通知・CommitRev連携 |
| Phase 4 | 7ヶ月目〜 | 自動化・学習層の構築 | 返信率分析・A/Bテスト・送信自動化（法務確認後） |

# 2. Phase 1　データ基盤の完成（1〜2ヶ月目）

営業OSの精度はすべてデータ品質に依存します。Phase 1ではデータ収集層を完成させ、後続フェーズの土台を固めます。

## 2.1 メールアドレス取得ロジック

企業サイトからメールアドレスを収集する標準フローを実装します。

- 企業サイトのトップページを取得

- contact / inquiry / お問い合わせページを自動探索

- mailtoリンクを抽出

- HTML本文から正規表現でメールアドレスを抽出

- 重複メールを除去

- 代表メール判定（info@ / contact@ / support@ を優先）

- company_master.email フィールドに格納（sales_messagesは送信文記録用のため別テーブル）

| 実装メモ | 正規表現例：[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,} JavaScriptの難読化メール（例：name [at] domain.com）は別途パターン対応を検討 取得できなかった企業は email = NULL のまま保持し、フォーム営業対象として別管理 |
| --- | --- |

## 2.2 CMS検出機能の実装

スクレイピング時にCMS種別を判定し、company_masterに保存します。

- 判定対象：Shopify / WordPress / BASE / MakeShop / futureshop / カラーミー / EC-CUBE

- 判定方法：HTMLソース・metaタグ・スクリプトパス・Cookieの特徴から分類

- 新規フィールド：cms_type VARCHAR(50)、cms_detected_at TIMESTAMP

- スコア連携：Shopify未使用かつEC事業者 → escms_target_flag = TRUE を自動付与

## 2.3 SNSリンク・採用情報の取得

- 取得対象：Twitter/X・Instagram・Facebook・YouTube・LINE公式

- 採用情報：Indeed / 求人ボックス / 自社採用ページへのリンク検出

- 新規フィールド：sns_links JSON型、has_recruitment BOOLEAN

- スコア加点：SNS活用企業 +5、採用情報あり +5

## 2.4 セグメント機能（保存済みセグメント対応）

収集データから営業ターゲットを絞り込む管理画面を実装します。フィルタを保存・再実行できる機能を含みます。

- フィルタ条件：業種・都道府県・スコアランク・CMSタイプ・各フラグ・従業員規模・メール有無

- 保存済みセグメント（Saved Segments）：フィルタセットに名前をつけて保存・再実行

- プリセット例①：Shopify未使用のEC事業者・従業員10名以上 → ESCMS優先ターゲット

- プリセット例②：WordPress制作会社・関西圏 → パートナー候補

- プリセット例③：SNS活用・EC未成熟 → マーケティング支援対象

- CSVエクスポート機能

| テーブル名 | 用途 |
| --- | --- |
| segments | セグメント定義（名前・説明・作成日） |
| segment_filters | セグメントに紐づくフィルタ条件（フィールド・演算子・値） |
| segment_results | セグメント実行結果のキャッシュ（company_id の一覧） |

## 2.5 安全収集ポリシーの実装

- robots.txt チェック：urllib.robotparser で収集可否を確認（結果24時間キャッシュ）

- クロール間隔：同一ドメインへのアクセスは最低3〜5秒のランダムウェイト

- 同時接続数：asyncio.Semaphore で最大5〜10件に制限

- User-Agent：LeadHive/1.0 +https://coolworks.co.jp の形式に統一

- 429応答時：Retry-Afterヘッダーを尊重してウェイト後にリトライ

- robots.txtでDisallowの企業：status_reason = 'robots.txtによりクロール禁止' で記録

## 2.6 技術的負債の解消（並行対応）

- Google直スクレイピングをBing Search API / Google Custom Search APIに統一

- _job_store → job_logs テーブルに移行（DB永続化）

- スコアリングルール → scoring_rules テーブルで管理画面から編集可能に

# 3. Phase 2　営業補助AIの導入（3〜4ヶ月目）

AIが営業文の叩き台を生成し、担当者がレビューして送信する「補助AI」として設計します。完全自動送信はこの段階では行いません。

## 3.1 営業文生成AI

- 入力：会社名・業種・CMSタイプ・EC有無・SNS活用状況・スコア・地域

- 出力：件名（メール用）＋本文（300〜500字）の叩き台

- テンプレートパターン：Shopify提案型・EC支援提案型・パートナー提案型の3種

- モデル：Claude API（Sonnet）を使用

- 生成文は必ず担当者レビュー画面を通過してから送信キューに入る設計

- 生成プロンプトIDを sales_messages テーブルに記録（監査・改善用）

| 設計原則 | AIは「叩き台を作る係」であり「送信の意思決定者」ではない。 全文を自動送信する機能はPhase 4以降まで実装しない。 生成文の品質ログを蓄積し、Phase 4のA/Bテストの基礎データとする。 |
| --- | --- |

## 3.2 メール営業フロー

- セグメントから対象企業を選択

- AIが営業文叩き台を一括生成（最大50件/回）

- 担当者がレビュー画面で文章を確認・編集

- 送信ボタンを押して1件ずつ確認送信（一括送信ボタンは設けない）

- 送信記録・日時・担当者IDを sales_messages + audit_logs に自動保存

## 3.3 フォーム営業フロー（手動補助）

- セグメントから対象企業・問い合わせフォームURLを選択

- AIが文章叩き台を生成

- 担当者が文章を確認・編集し、フォームに手動でコピー＆ペースト

- 送信完了をシステムに記録

| ⚠ 法的懸念（Phase 2） | 【特定電子メール法】商業目的メールの送信には受信者の事前同意（オプトイン）が原則必要。 法人代表メール（info@など）への広告宣伝メールも同法の規制対象になり得る。 対策：送信メールに必ず配信停止URLを記載。停止依頼を受けたアドレスは opt_out_list に即時追加。 【フォーム自動送信】Phase 2では自動送信機能は実装せず、担当者の手動操作のみとする。 対象サービスの利用規約でbot・自動送信を禁止しているケースが多いため。 |
| --- | --- |

## 3.4 送信監査ログ（Audit Log）

営業送信履歴をすべて追跡できる監査ログを実装します。法的証跡としても機能します。

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL | 主キー |
| sent_at | TIMESTAMP | 送信日時 |
| company_id | INTEGER | 送信対象企業ID |
| send_method | VARCHAR(20) | email / form / sns |
| sent_by_user_id | INTEGER | 送信操作を行ったユーザーID |
| message_id | INTEGER | sales_messages テーブルへの参照 |
| ai_prompt_id | VARCHAR(50) | 生成に使用したプロンプトのID |
| result | VARCHAR(30) | sent / failed / bounced |
| note | TEXT | 備考・エラー内容 |

## 3.5 opt_out_list（配信停止リスト）

- 配信停止依頼を受けたメールアドレス・ドメインを即時登録

- 送信前チェックで opt_out_list を参照し、対象企業をスキップ

- 会社レベル（domain）と個人レベル（email）の両方で管理

# 4. Phase 3　CRM・追客管理の強化（5〜6ヶ月目）

## 4.1 ステータス管理の拡張

| ステータス | 定義 | status_reason 例 | 次のアクション |
| --- | --- | --- | --- |
| new | 収集済・未アプローチ | — | セグメント評価→対象選定 |
| approached | 営業文送信済 | — | フォローアップ日を設定 |
| replied | 返信あり | — | 内容確認・商談打診 |
| negotiating | 商談中 | — | 提案書送付・クロージング |
| contracted | 成約 | — | CommitRevへパートナー登録 |
| rejected | 辞退・不要 | 営業対象外業種 など | 再アプローチ禁止リストへ |
| excluded | 収集・送信禁止 | robots.txtによりクロール禁止 / 送信禁止（規約違反リスク） / 個人情報懸念 / 法務確認待ち | 対象から恒久除外 |
| followup | フォローアップ予定 | — | 指定日にリマインド通知 |

## 4.2 フォローアップ通知

- follow_up_date が当日の企業をダッシュボードのトップに表示

- メール通知またはSlack通知でリマインド（設定で選択可）

- フォローアップ営業文もAIが再生成（前回送信文をコンテキストとして渡す）

## 4.3 CommitRev連携

- ステータスが contracted になった時点でCommitRev登録を促すUI表示

- 企業ID・ドメインをCommitRevに連携するAPIを設計

- commitrev_partner_id フィールドを company テーブルに追加

# 5. Phase 4　自動化・学習層の構築（7ヶ月目以降）

Phase 1〜3でデータと営業実績が蓄積されてから着手します。データが不十分な段階でのAI学習は精度が出ません。

## 5.1 着手条件（必須）

- 送信500件・返信50件以上のデータが蓄積されていること

- 弁護士（IT法務専門）による自動送信の法的レビューを受けていること

- 配信停止メカニズムの完備（1クリックオプトアウト）

- 送信先・送信内容の全記録保持体制の確認

## 5.2 Learning Layer

- 返信率の分析軸：業種 / CMSタイプ / 地域 / 企業規模 / 送信時間帯

- ダッシュボード：業種別・ランク別の返信率グラフ

- スコアリングルール最適化：返信率が高いセグメントの特徴をスコアに反映

## 5.3 営業文A/Bテスト

- 同一セグメント内でパターンA・Bをランダム割当

- 2週間後に返信率を比較し、統計的有意差がある場合に勝者パターンを採用

- テスト結果を scoring_rules のDB管理機能と連携してスコア閾値最適化にも活用

## 5.4 送信自動化（条件付き実装）

以下の条件をすべて満たした場合のみ実装を進めます。

- 弁護士による法的確認の取得（書面）

- 配信停止URLの全送信メールへの自動挿入

- 1日あたりの送信数上限の設定（スパム認定防止）

- 送信先・内容の全記録保持（3年以上）

| ⚠ 法的懸念（Phase 4） | 【特定電子メール法】受信者の事前同意なしに商業目的メールを自動送信すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。法人（COOLWORKS株式会社）は3億円以下の罰金が適用される場合がある。 【フォーム自動送信】対象サービスの利用規約違反になる可能性が高く、IPブロック・損害賠償請求のリスクがある。 【不正競争防止法】スクレイピングにより取得したデータの商業利用範囲に制限がある場合がある。 【個人情報保護法】個人事業主の情報は個人情報に該当し、取得目的の明示・利用制限・開示請求対応が必要。 推奨：Phase 4着手前に弁護士（IT法務専門）によるレビューを必ず実施すること。 |
| --- | --- |

# 6. DBスキーマ追加項目

## 6.1 company_master テーブルへの追加フィールド

| フィールド名 | 型 | Phase | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cms_type | VARCHAR(50) | 1 | WordPress / Shopify / BASE など |
| cms_detected_at | TIMESTAMP | 1 | CMS検出日時 |
| sns_links | JSON | 1 | 各SNSのURLをJSON形式で保存 |
| has_recruitment | BOOLEAN | 1 | 採用情報の有無 |
| employee_count | INTEGER | 1 | 従業員数（取得できた場合） |
| escms_target_flag | BOOLEAN | 1 | ESCMS営業対象自動フラグ |
| robots_disallow | BOOLEAN | 1 | robots.txtでDisallow判定 |

## 6.2 company テーブルへの追加フィールド

| フィールド名 | 型 | Phase | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | VARCHAR(30) | 3 | new / approached / replied / negotiating / contracted / rejected / excluded / followup |
| status_reason | TEXT | 3 | 除外理由・法的懸念理由など |
| approached_at | TIMESTAMP | 3 | 最初のアプローチ日時 |
| last_contact_at | TIMESTAMP | 3 | 最終コンタクト日時 |
| contact_channel | VARCHAR(30) | 3 | email / form / sns |
| commitrev_partner_id | INTEGER | 3 | CommitRevパートナーID |

## 6.3 新規テーブル一覧

| テーブル名 | Phase | 用途 |
| --- | --- | --- |
| job_logs | 1 | 収集ジョブの進捗・結果をDB永続化（_job_storeの代替） |
| scoring_rules | 1 | スコアリングルールのDB管理 |
| segments | 1 | セグメント定義（保存済みセグメント） |
| segment_filters | 1 | セグメントのフィルタ条件 |
| segment_results | 1 | セグメント実行結果キャッシュ |
| sales_messages | 2 | AI生成・送信済み営業文の全記録 |
| audit_logs | 2 | 送信監査ログ（法的証跡） |
| opt_out_list | 2 | 配信停止・再アプローチ禁止リスト |
| ab_test_results | 4 | 営業文A/Bテストの結果データ |

# 7. 法的チェックリスト

各フェーズ着手前に確認すべき法的事項を整理します。実装判断の前に必ず確認してください。

## 7.1 Phase 1〜2 着手前（必須確認）

- 特定電子メール法：商業目的メールの送信には受信者の事前同意が原則必要（オプトイン）

- 個人事業主情報は個人情報保護法の対象：取得目的の明示・プライバシーポリシー更新が必要

- gBizINFO利用規約：収集データの商業利用範囲を再確認

- 対応：配信停止メカニズム（opt_out_list）をメール機能と同時にリリースする

- 対応：送信メールに必ず「配信停止はこちら」リンクを記載する

- 対応：プライバシーポリシーに「LeadHiveによる企業情報収集」の記載を追加

## 7.2 Phase 4 着手前（必須・書面確認）

- 弁護士（IT法務専門）によるフォーム自動送信・メール自動送信の法的レビューを受ける

- 特定電子メール法違反：法人は3億円以下の罰金の可能性あり

- フォーム自動投稿：対象サービス利用規約違反でIPブロック・損害賠償請求のリスク

- 不正競争防止法：スクレイピングデータの商業利用範囲の確認が必要

- 推奨：自動化実装の判断は弁護士確認（書面）後のみ行う

# 8. COOLWORKSエコシステムとの統合

| プロダクト | 役割 | LeadHiveとの連携 |
| --- | --- | --- |
| LeadHive | 企業データ発掘・営業OS | 起点。全データと営業実績を管理 |
| ESCMS | EC店舗管理（16プラットフォーム対応） | CMS検出でShopify未使用EC事業者を自動抽出して営業対象に |
| CommitRev | パートナー・収益管理 | 成約企業のパートナー登録をLeadHiveから直接連携 |
| AdLens | 広告解析 | 広告出稿企業フラグをスコアリングに活用（将来） |
| クチコミキャッチ | レビュー管理 | EC事業者へのアップセル提案リストをLeadHiveで生成 |

# 9. 実装優先度まとめ

| 優先度 | タスク | Phase | 工数感 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | メールアドレス取得ロジック実装 | 1 | 3〜4日 |
| ★★★ | CMS検出機能（categorizer.py拡張） | 1 | 3〜5日 |
| ★★★ | セグメントUI（保存済みセグメント・CSV出力） | 1 | 5〜8日 |
| ★★★ | 安全収集ポリシー実装（robots.txt・間隔制御） | 1 | 2〜3日 |
| ★★★ | Google直スクレイピング廃止・API統一 | 1 | 3〜4日 |
| ★★☆ | SNSリンク・採用情報取得 | 1 | 2〜3日 |
| ★★☆ | job_logs テーブル移行 | 1 | 2〜3日 |
| ★★☆ | スコアルールDB管理化 | 1 | 3〜4日 |
| ★★☆ | 営業文生成AI（叩き台）+ レビューUI | 2 | 7〜10日 |
| ★★☆ | 監査ログ（audit_logs）実装 | 2 | 2〜3日 |
| ★★☆ | opt_out_list 実装・配信停止対応 | 2 | 2〜3日 |
| ★☆☆ | CRMステータス拡張・フォローアップ通知 | 3 | 5〜7日 |
| ★☆☆ | CommitRev連携API | 3 | 3〜5日 |
| ★☆☆ | 返信率分析ダッシュボード | 4 | 5〜7日 |
| ★☆☆ | A/Bテスト基盤 | 4 | 7〜10日 |
| 要法務確認 | 送信自動化（フォーム・メール） | 4 | 弁護士確認後に見積もり |

# 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年3月（初版） | 弱点補強・法的懸念明記版 |
| 2.0 | 2026年3月（本版） | メール取得ロジック・監査ログ・保存済みセグメント・ステータス理由フィールドを追加。スケジュールを現実的な月単位に修正。法的懸念セクションを復活・強化。 |