LeadHive

統合技術設計書

営業OS実装計画 × 検索API選定 × 収集エンジン設計 × EC/CMS/SNS検出エンジン

v1.0　2026年3月　COOLWORKS株式会社

| 本書について | 本書は、LeadHiveに関する全技術資料（8資料）を統合・整合させた唯一の公式技術設計書です。 個別資料間の矛盾（スコア数値・SNSフィールド設計・API選定など）はすべて本書の記述を正とします。 開発者はこの1冊を参照すれば実装に着手できる状態を目指して作成しています。 |
| --- | --- |

# 0. 構想の弱点と補強方針

統合分析の結果、以下の弱点を特定・補強しています。

| 領域 | 弱点・リスク | 補強方針 |
| --- | --- | --- |
| Sales AI | 生成文が自動送信される前提では品質管理不可 | 人間レビューを必須ステップとして設計に組み込む |
| Outreach | フォーム自動送信・メール一括送信の法的リスクが未定義 | 特定電子メール法・利用規約リスクを仕様に明記 |
| Learning | データ蓄積前からAI学習を想定 | Phase 4以降に後送り、データ収集基盤を先に固める |
| Data Layer | URL欠損率60〜70%、CMS/SNS/メール取得が未実装 | Phase 1で先行実装し土台を固める |
| スケール | メモリSETが数十万社超で限界 | 50万社到達前にBloomFilter移行ラインを設定 |
| 安全収集 | robots.txt未チェック・クロール間隔未定義 | 安全収集ポリシーを実装仕様に組み込む |
| 個人情報 | 個人事業主情報の取り扱いが未定義 | プライバシーポリシー整備・オプトアウトフロー設計 |
| API選定 | Bing廃止を見落としたまま旧資料が流通 | Serperメイン構成に統一（v3.0） |
| 資料整合 | SNSフィールド・スコア数値が資料間で不一致 | 本書の記述を正として全資料を統一 |

# 1. 実装フェーズ全体像

| フェーズ | 期間 | テーマ | 主な成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1〜2ヶ月 | データ基盤の完成 | URL取得エンジン・CMS/EC/SNS検出・メール収集・セグメントUI・安全収集・技術負債解消 |
| Phase 2 | 3〜4ヶ月目 | 営業補助AIの導入 | 営業文叩き台生成・人間レビュー送信・監査ログ・opt_outリスト |
| Phase 3 | 5〜6ヶ月目 | CRM・追客管理強化 | ステータス拡張・フォローアップ通知・CommitRev連携 |
| Phase 4 | 7ヶ月目〜 | 自動化・学習層の構築 | 返信率分析・A/Bテスト・送信自動化（法務確認後） |

# 2. Phase 1　データ基盤の完成（1〜2ヶ月目）

## 2.1 URL取得エンジン

APIコストを最小化しながら企業URLを取得する段階的エンジンです。

| ステップ | 処理内容 | API消費 | 期待解決率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① ドメイン推測 | 企業名をローマ字変換し候補ドメインを生成 | なし | 10〜20% |
| ② DNS/HTTP確認 | 候補ドメインへのアクセスで存在確認 | なし（DNS問い合わせのみ） | — |
| ③ 企業一致判定 | 取得ページが対象企業か確認 | なし | — |
| ④ Serper検索 | 推測失敗時のみGoogle検索 | $0.30/1,000件 | 追加30〜50% |
| ⑤ Google CSEフォールバック | Serper上限到達時 | $5/1,000件（無料枠3,000件/月） | 補完 |
| ⑥ DataForSEOフォールバック | 両方上限到達時 | $0.60/1,000件 | 補完 |

### ドメイン推測アルゴリズム

企業名から以下のパターンでドメイン候補を生成します。

- companyname.co.jp / companyname.jp / companyname.com

- company-name.co.jp / company-name.jp

- ローマ字変換の揺れ対応（ヘボン式・訓令式・略称）

### 企業一致判定の基準

- HTMLタイトルまたはog:site_nameに企業名が含まれる

- 会社概要ページ（/company、/about等）の存在

- gBizINFOの住所と取得ページの住所が一致

- お問い合わせページの存在

| 現実的な期待値 | 旧資料の「70〜80%をAPI不使用で取得」は楽観的な見積もりです。 日本の中小企業は社名と無関係なドメインを使うケースが多く、実測では30〜50%程度が現実的な想定です。 小規模テスト（1,000社）で実測値を確認してから期待値を設定することを推奨します。 |
| --- | --- |

### 実装上の注意点

- DNS問い合わせは候補ドメイン数×1,000社 = 最大数万リクエスト発生。asyncio.Semaphoreで同時接続数を制限

- タイムアウト設定：DNS 2秒、HTTP 5秒

- 取得URLはcompany_masterにキャッシュ。同一企業への重複API消費をゼロにする

## 2.2 CMS検出エンジン

scraper.py のスクレイピング処理にCMS判定ロジックを追加します。

| CMS/サービス | 主な判定シグネチャ | 信頼度 |
| --- | --- | --- |
| WordPress | wp-content/, wp-includes/, meta generator=WordPress | 高 |
| Shopify | cdn.shopify.com, Shopify.themeオブジェクト, shopify-payment-button | 高 |
| WooCommerce | woocommerce, wc-ajax, WordPress上のcart要素の組み合わせ | 高 |
| BASE | base.shop, thebase.in, BASE固有JS | 高 |
| STORES | stores.jp, STORES予約/決済系タグ | 高 |
| MakeShop | makeshop.jp, makeshopcdn | 中 |
| futureshop | futureshop.jp固有タグ | 中 |
| カラーミー | shop-pro.jp, カラーミー固有JS | 中 |
| EC-CUBE | eccube固有パス・タグ | 中 |

- 判定方法：HTMLソース・metaタグ・scriptパス・Cookieを解析

- 複数条件一致時は信頼度の高いものを採用

- 判定失敗時は cms_type = 'unknown' として保存（誤判定防止）

- シグネチャ辞書は設定ファイルまたは管理画面から更新可能にする

## 2.3 EC検出エンジン

単一条件ではなく複数シグナルの組み合わせでECスコアを算出します。

| シグナル | 検出方法 | 加算点 |
| --- | --- | --- |
| 商品一覧・商品詳細URLパターン | /products, /item, /shop等のURLパターン検出 | 20 |
| カートボタン文言 | カートに入れる、購入する、Add to Cart等のテキスト検出 | 20 |
| 価格表記 | ¥, 円, 税込, 税別の表記検出 | 15 |
| 特定商取引法ページ | /tokusho, /law等のページ存在確認 | 20 |
| 決済・配送関連キーワード | 決済方法、送料、お届け、返品等のキーワード検出 | 15 |
| 在庫・配送表記 | 在庫あり、お届け日数等の表記 | 10 |

| ECスコア | 判定 | 対応アクション |
| --- | --- | --- |
| 70以上 | EC確定（ec_flag = TRUE） | escms_target_flag評価に進む |
| 40〜69 | EC可能性あり（ec_flag = NULL） | 手動確認キューに追加 |
| 40未満 | 非EC（ec_flag = FALSE） | EC関連営業対象から除外 |

## 2.4 SNS検出エンジン

aタグ・script・埋め込み要素からSNSリンクを抽出します。

| SNS | 検出パターン | フィールド名 |
| --- | --- | --- |
| Instagram | instagram.com/ | sns_instagram_url |
| X（旧Twitter） | x.com/ または twitter.com/ | sns_x_url |
| Facebook | facebook.com/ | sns_facebook_url |
| YouTube | youtube.com/ または youtu.be/ | sns_youtube_url |
| TikTok | tiktok.com/ | sns_tiktok_url |
| LINE公式 | line.me/ または lin.ee/ | sns_line_url |

| SNSフィールド設計の統一方針 | 個別フィールド方式（sns_instagram_url等）とJSON型（sns_links）を組み合わせたハイブリッド設計を採用します。 company_masterには個別URLフィールドを持ち、SQLでの絞り込みを可能にします。 sns_count（INTEGER）には検出されたSNS数の合計を保存し、スコアリングに直接使用します。 新SNSが登場した場合はsns_linksのJSON型フィールドで対応し、スキーマ変更を最小化します。 |
| --- | --- |

## 2.5 メールアドレス取得ロジック

- 企業サイトのトップページを取得

- contact / inquiry / お問い合わせページを自動探索

- mailtoリンクを抽出

- HTML本文から正規表現でメールアドレスを抽出

- 重複メールを除去

- 代表メール判定（info@ / contact@ / support@ を優先）

- company_master.email フィールドに格納

- 正規表現：[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}

- 難読化メール（name [at] domain.com）は別途パターン対応を検討

- メール未取得の企業はemail = NULLのまま保持し、フォーム営業対象として別管理

## 2.6 セグメント機能（保存済みセグメント対応）

- フィルタ条件：業種・都道府県・スコアランク・CMSタイプ・ECスコア・各フラグ・従業員規模・メール有無・SNS数

- 保存済みセグメント（Saved Segments）：フィルタセットに名前をつけて保存・再実行

- プリセット①：Shopify未使用のEC確定企業・従業員10名以上 → ESCMS優先ターゲット

- プリセット②：WordPress制作会社・関西圏 → パートナー候補

- プリセット③：SNS活用あり（sns_count >= 2）・EC未成熟 → マーケティング支援対象

- CSVエクスポート機能

## 2.7 安全収集ポリシー

- robots.txt チェック：urllib.robotparserで収集可否を確認（結果24時間キャッシュ）

- クロール間隔：同一ドメインへのアクセスは最低3〜5秒のランダムウェイト

- 同時接続数：asyncio.Semaphoreで最大5〜10件に制限

- User-Agent：LeadHive/1.0 +https://coolworks.co.jp の形式に統一

- 429応答時：Retry-Afterヘッダーを尊重してウェイト後にリトライ

- JavaScriptレンダリングが必要なサイトのみPlaywrightを使用（全体の20〜30%と想定）

- robots.txtでDisallowの企業：status_reason = 'robots.txtによりクロール禁止' で記録・除外

## 2.8 技術的負債の解消（Phase 1並行対応）

- Google直スクレイピングをSerper/Google Custom Search APIに統一

- _job_store → job_logs テーブルに移行（DB永続化）

- スコアリングルール → scoring_rules テーブルで管理画面から編集可能に

# 3. スコアリング統一定義（全資料の正式版）

資料間で数値が異なっていたスコアリングルールを本書で統一します。scoring_rulesテーブルに格納し管理画面から編集可能にします。

## 3.1 加点ルール

| 条件 | 加点 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ec_flag = TRUE（EC確定） | +25 | ECスコア70以上の場合 |
| shopify_flag = FALSE かつ ec_flag = TRUE | +20 | ESCMS提案の最重要シグナル |
| shopify_flag = TRUE | +20 | Shopify導入済み企業 |
| production_flag = TRUE | +15 | EC制作会社 |
| consulting_flag = TRUE | +15 | ECコンサル会社 |
| operation_flag = TRUE | +15 | EC運営代行会社 |
| contact_url あり | +15 | 問い合わせフォーム存在 |
| amazon_flag AND rakuten_flag | +10 | マルチプラットフォーム展開 |
| sns_count >= 3 | +10 | SNS活発活用 |
| sns_count >= 1 | +5 | SNS最低限活用 |
| has_recruitment = TRUE | +5 | 採用情報あり（アクティブ企業） |
| phone あり | +5 | 電話番号取得済み |
| prefecture または city あり | +5 | 所在地情報あり |

## 3.2 減点ルール

| 条件 | 減点 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| contact_url なし | -15 | フォーム営業不可 |
| EC関連フラグ全てFALSE | -20 | EC文脈での営業価値が低い |
| 基本情報2項目未満 | -10 | データ品質が低い |

## 3.3 ランク基準

| スコア | ランク | 営業優先度 |
| --- | --- | --- |
| 80〜100 | A | 最優先アプローチ対象 |
| 60〜79 | B | 通常アプローチ対象 |
| 40〜59 | C | 条件付きアプローチ対象 |
| 0〜39 | D | データ補完後に再評価 |

## 3.4 ESCMS営業ターゲット自動フラグ

以下の条件をすべて満たす企業に escms_target_flag = TRUE を自動付与します。

- ec_flag = TRUE（EC確定）

- cms_type が Shopify 以外（またはcms_type = unknown）

- score_rank が A または B

# 4. Phase 2　営業補助AIの導入（3〜4ヶ月目）

## 4.1 営業文生成AI

- 入力：会社名・業種・CMSタイプ・EC判定・SNS活用状況・スコア・地域

- 出力：件名（メール用）＋本文（300〜500字）の叩き台

- テンプレートパターン：Shopify提案型・EC支援提案型・パートナー提案型の3種

- モデル：Claude API（Sonnet）を使用

- 生成文は必ず担当者レビュー画面を通過してから送信キューに入る設計

- 生成プロンプトIDをaudit_logsテーブルに記録

| 設計原則 | AIは「叩き台を作る係」であり「送信の意思決定者」ではない。 全文を自動送信する機能はPhase 4以降まで実装しない。 生成文の品質ログを蓄積し、Phase 4のA/Bテストの基礎データとする。 |
| --- | --- |

## 4.2 メール営業フロー

- セグメントから対象企業を選択

- AIが営業文叩き台を一括生成（最大50件/回）

- 担当者がレビュー画面で確認・編集

- 送信ボタンを押して1件ずつ確認送信（一括送信ボタンは設けない）

- 送信記録・日時・担当者IDをsales_messages + audit_logsに自動保存

## 4.3 フォーム営業フロー（手動補助）

- セグメントから対象企業・問い合わせフォームURLを選択

- AIが文章叩き台を生成

- 担当者が確認・編集し、フォームに手動コピー＆ペースト

- 送信完了をシステムに記録

| ⚠ 法的懸念（Phase 2） | 【特定電子メール法】商業目的メールの送信には受信者の事前同意（オプトイン）が原則必要。 法人代表メール（info@など）への広告宣伝メールも同法の規制対象になり得る。 対策：送信メールに必ず配信停止URLを記載。停止依頼を受けたアドレスはopt_out_listに即時追加。 【フォーム自動送信】Phase 2では自動送信機能は実装せず、担当者の手動操作のみとする。 |
| --- | --- |

## 4.4 送信監査ログ（audit_logs テーブル）

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL | 主キー |
| sent_at | TIMESTAMP | 送信日時 |
| company_id | INTEGER | 送信対象企業ID |
| send_method | VARCHAR(20) | email / form / sns |
| sent_by_user_id | INTEGER | 送信操作を行ったユーザーID |
| message_id | INTEGER | sales_messagesテーブルへの参照 |
| ai_prompt_id | VARCHAR(50) | 生成に使用したプロンプトのID |
| result | VARCHAR(30) | sent / failed / bounced |
| note | TEXT | 備考・エラー内容 |

# 5. Phase 3　CRM・追客管理の強化（5〜6ヶ月目）

## 5.1 ステータス管理

| ステータス | 定義 | status_reason例 | 次のアクション |
| --- | --- | --- | --- |
| new | 収集済・未アプローチ | — | セグメント評価→対象選定 |
| approached | 営業文送信済 | — | フォローアップ日を設定 |
| replied | 返信あり | — | 内容確認・商談打診 |
| negotiating | 商談中 | — | 提案書送付・クロージング |
| contracted | 成約 | — | CommitRevへパートナー登録 |
| rejected | 辞退・不要 | 営業対象外業種 など | 再アプローチ禁止リストへ |
| excluded | 収集・送信禁止 | robots.txtによりクロール禁止 / 送信禁止（規約違反リスク） / 個人情報懸念 / 法務確認待ち | 対象から恒久除外 |
| followup | フォローアップ予定 | — | 指定日にリマインド通知 |

## 5.2 フォローアップ通知

- follow_up_dateが当日の企業をダッシュボードのトップに表示

- メール通知またはSlack通知でリマインド（設定で選択可）

- フォローアップ営業文もAIが再生成（前回送信文をコンテキストとして渡す）

## 5.3 CommitRev連携

- ステータスがcontractedになった時点でCommitRev登録を促すUI表示

- 企業ID・ドメインをCommitRevに連携するAPIを設計

- commitrev_partner_idフィールドをcompanyテーブルに追加

# 6. Phase 4　自動化・学習層の構築（7ヶ月目以降）

Phase 1〜3でデータと営業実績が蓄積されてから着手します。

## 6.1 着手条件（必須）

- 送信500件・返信50件以上のデータが蓄積されていること

- 弁護士（IT法務専門）による自動送信の法的レビューを受けていること

- 配信停止メカニズムの完備（1クリックオプトアウト）

- 送信先・送信内容の全記録保持体制の確認

## 6.2 Learning Layer

- 返信率の分析軸：業種 / CMSタイプ / ECスコア / 地域 / 企業規模 / 送信時間帯

- ダッシュボード：業種別・ランク別の返信率グラフ

- スコアリングルール最適化：返信率が高いセグメントの特徴をscoring_rulesに反映

## 6.3 営業文A/Bテスト

- 同一セグメント内でパターンA・Bをランダム割当

- 2週間後に返信率を比較し、統計的有意差がある場合に勝者パターンを採用

| ⚠ 法的懸念（Phase 4） | 【特定電子メール法】受信者の事前同意なしに商業目的メールを自動送信すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。法人（COOLWORKS株式会社）は3億円以下の罰金が適用される場合がある。 【フォーム自動送信】対象サービスの利用規約違反になる可能性が高く、IPブロック・損害賠償請求のリスクがある。 【個人情報保護法】個人事業主の情報は個人情報に該当し、取得目的の明示・利用制限・開示請求対応が必要。 推奨：Phase 4着手前に弁護士（IT法務専門）によるレビューを必ず実施すること（書面取得）。 |
| --- | --- |

# 7. 検索API選定（最終版 v3.0）

企業URL補完に使用する検索APIの最終選定です。Bing Search APIは2025年8月11日に廃止済みのため選定対象外。

## 7.1 推奨API構成

| 役割 | 採用API | 単価 | 選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| メイン | Serper | $0.30/1,000件 | Google検索結果を取得できる最安クラス。無料枠2,500件/月。精度はGoogle同等 |
| フォールバック① | Google Custom Search API | $5/1,000件 | 無料枠3,000件/月。既存のfind_website_for_company()をそのまま流用可能 |
| フォールバック② | DataForSEO | $0.60/1,000件 | 大量処理時のコスト抑制。両方の上限到達時のみ使用 |

## 7.2 全API比較

| API | 単価 | 無料枠/月 | 日本語精度 | 推奨度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ Serper | $0.30 | 2,500件 | ★★★★★ | ◎ メイン | 最安・高精度 |
| Google Custom Search | $5.00 | 3,000件 | ★★★★★ | ○ FB① | 公式・安定 |
| DataForSEO | $0.60 | $1クレジット | ★★★★ | ○ FB② | 大量処理向け |
| Brave Search API | $5.00 | 1,000件 | ★★★ | △ | 日本語カバレッジ弱 |
| SerpAPI | $8.00〜 | 100件 | ★★★★★ | △ 高価 | 単価が割高 |
| ⚠ Grounding with Bing | $35.00 | なし | ★★★★ | 不適合 | Azure AI Foundry依存 |

## 7.3 月次コスト試算（30,000社/月）

| 構成 | 月間API消費 | 月額コスト目安 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧構成（Bing） | — | 実装不可 | 廃止済み |
| v2.0（Google CSEメイン） | 〜18,000件 | $45〜75 | — |
| ✅ v3.0（Serperメイン） | 〜18,000件 | 約$5 | v2.0比 最大93%削減 |

# 8. DBスキーマ追加項目（全フェーズ統合）

## 8.1 company_master テーブルへの追加フィールド

| フィールド名 | 型 | Phase | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cms_type | VARCHAR(50) | 1 | WordPress / Shopify / BASE など。不明時は 'unknown' |
| cms_detected_at | TIMESTAMP | 1 | CMS検出日時 |
| ec_score | INTEGER | 1 | ECスコア（0〜100） |
| ec_flag | BOOLEAN | 1 | ECスコア70以上でTRUE、40未満でFALSE、中間はNULL |
| sns_instagram_url | TEXT | 1 | Instagram公式アカウントURL |
| sns_x_url | TEXT | 1 | X（旧Twitter）公式アカウントURL |
| sns_facebook_url | TEXT | 1 | Facebook公式ページURL |
| sns_youtube_url | TEXT | 1 | YouTubeチャンネルURL |
| sns_tiktok_url | TEXT | 1 | TikTokアカウントURL |
| sns_line_url | TEXT | 1 | LINE公式アカウントURL |
| sns_links | JSON | 1 | 上記以外・将来追加SNSのURLをJSON形式で保存 |
| sns_count | INTEGER | 1 | 検出されたSNS数の合計 |
| has_recruitment | BOOLEAN | 1 | 採用情報の有無 |
| employee_count | INTEGER | 1 | 従業員数（取得できた場合） |
| escms_target_flag | BOOLEAN | 1 | ESCMS営業対象自動フラグ |
| robots_disallow | BOOLEAN | 1 | robots.txtでDisallow判定 |

## 8.2 company テーブルへの追加フィールド

| フィールド名 | 型 | Phase | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | VARCHAR(30) | 3 | new / approached / replied / negotiating / contracted / rejected / excluded / followup |
| status_reason | TEXT | 3 | 除外理由・法的懸念理由など |
| approached_at | TIMESTAMP | 3 | 最初のアプローチ日時 |
| last_contact_at | TIMESTAMP | 3 | 最終コンタクト日時 |
| contact_channel | VARCHAR(30) | 3 | email / form / sns |
| commitrev_partner_id | INTEGER | 3 | CommitRevパートナーID |

## 8.3 新規テーブル一覧

| テーブル名 | Phase | 用途 |
| --- | --- | --- |
| job_logs | 1 | 収集ジョブの進捗・結果をDB永続化（_job_storeの代替） |
| scoring_rules | 1 | スコアリングルールのDB管理（管理画面から編集可能） |
| segments | 1 | セグメント定義（保存済みセグメント） |
| segment_filters | 1 | セグメントのフィルタ条件 |
| segment_results | 1 | セグメント実行結果キャッシュ |
| site_signals | 1 | CMS/EC/SNS検出の詳細シグナル記録（company_master_id, signal_type, signal_key, signal_value, confidence） |
| sales_messages | 2 | AI生成・送信済み営業文の全記録 |
| audit_logs | 2 | 送信監査ログ（法的証跡） |
| opt_out_list | 2 | 配信停止・再アプローチ禁止リスト |
| ab_test_results | 4 | 営業文A/Bテストの結果データ |

# 9. 法的チェックリスト

## 9.1 Phase 1〜2 着手前（必須確認）

- 特定電子メール法：商業目的メールの送信には受信者の事前同意が原則必要（オプトイン）

- 個人事業主情報は個人情報保護法の対象：取得目的の明示・プライバシーポリシー更新が必要

- gBizINFO利用規約：収集データの商業利用範囲を再確認

- 対応：配信停止メカニズム（opt_out_list）をメール機能と同時にリリース

- 対応：送信メールに必ず「配信停止はこちら」リンクを記載

- 対応：プライバシーポリシーに「LeadHiveによる企業情報収集」の記載を追加

## 9.2 Phase 4 着手前（必須・書面確認）

- 弁護士（IT法務専門）によるフォーム自動送信・メール自動送信の法的レビューを受ける

- 特定電子メール法違反：法人は3億円以下の罰金の可能性あり

- フォーム自動投稿：対象サービス利用規約違反でIPブロック・損害賠償請求のリスク

- 不正競争防止法：スクレイピングデータの商業利用範囲の確認が必要

- 推奨：自動化実装の判断は弁護士確認（書面）後のみ行う

# 10. COOLWORKSエコシステムとの統合

| プロダクト | 役割 | LeadHiveとの連携 |
| --- | --- | --- |
| LeadHive | 企業データ発掘・営業OS | 起点。全データと営業実績を管理 |
| ESCMS | EC店舗管理（16プラットフォーム対応） | escms_target_flagで自動抽出した営業対象を直接流し込む |
| CommitRev | パートナー・収益管理 | 成約企業のパートナー登録をLeadHiveから直接連携 |
| AdLens | 広告解析 | 広告出稿企業フラグをスコアリングに活用（将来） |
| クチコミキャッチ | レビュー管理 | EC事業者へのアップセル提案リストをLeadHiveで生成 |

# 11. 実装優先度まとめ

| 優先度 | タスク | Phase | 工数感 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | URL取得エンジン（ドメイン推測・DNS確認・企業一致判定） | 1 | 5〜7日 |
| ★★★ | CMS検出エンジン（categorizer.py拡張） | 1 | 3〜5日 |
| ★★★ | EC検出エンジン（スコアベース判定） | 1 | 3〜5日 |
| ★★★ | SNS検出・個別フィールド保存 | 1 | 2〜3日 |
| ★★★ | セグメントUI（保存済みセグメント・CSV出力） | 1 | 5〜8日 |
| ★★★ | 安全収集ポリシー実装（robots.txt・間隔制御） | 1 | 2〜3日 |
| ★★★ | Serper統合・Google直スクレイピング廃止 | 1 | 3〜4日 |
| ★★☆ | メールアドレス取得ロジック | 1 | 3〜4日 |
| ★★☆ | job_logs テーブル移行 | 1 | 2〜3日 |
| ★★☆ | スコアルールDB管理化（scoring_rules） | 1 | 3〜4日 |
| ★★☆ | 営業文生成AI（叩き台）+ レビューUI | 2 | 7〜10日 |
| ★★☆ | 監査ログ（audit_logs）実装 | 2 | 2〜3日 |
| ★★☆ | opt_out_list 実装・配信停止対応 | 2 | 2〜3日 |
| ★☆☆ | CRMステータス拡張・フォローアップ通知 | 3 | 5〜7日 |
| ★☆☆ | CommitRev連携API | 3 | 3〜5日 |
| ★☆☆ | 返信率分析ダッシュボード | 4 | 5〜7日 |
| ★☆☆ | A/Bテスト基盤 | 4 | 7〜10日 |
| 要法務確認 | 送信自動化（フォーム・メール） | 4 | 弁護士確認後に見積もり |

# 改訂履歴・統合元資料一覧

## 統合元資料

| 資料名 | 統合時の対応 |
| --- | --- |
| collection_logic.md（収集ロジック技術資料） | スコアリング・重複排除・スケジューラー設計を本書に統合 |
| scraping_system_improvement_proposal.docx | 改善提案を本書Phase 1に統合。実装済み項目との整合を取った |
| LeadHive_sales_OS_design.docx | 営業OS全体構造を本書フェーズ設計に統合 |
| LeadHive_improved_implementation_plan.docx | メール取得・監査ログ・保存済みセグメント・ステータス理由を統合。スケジュールを月単位に修正 |
| search_api_comparison（v1.0〜v3.0） | Bing廃止対応・Serper採用をAPI選定章（7章）として統合 |
| leadhive_url_acquisition_engine_design.docx | URL取得エンジン設計を2.1節として統合。期待値の現実化を反映 |
| leadhive_ec_cms_sns_detection_engine.docx | CMS/EC/SNS検出エンジン設計を2.2〜2.4節として統合。SNSフィールドとスコア数値を統一 |

## 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026年3月 | 初版。8資料を統合・整合。資料間の矛盾（SNSフィールド・スコア数値・API選定）を解消した唯一の公式技術設計書として策定 |