LeadHive

有料SaaS化に向けた不足機能一覧

Stripe連携を除く追加実装項目　／　coolworks株式会社 内部資料

本ドキュメントについて LeadHive の現行仕様書（overview.md）を精査し、有料SaaS化に際して不足している機能・仕組みをStripe連携を除いて洗い出したものです。各項目に優先度（最優先／次フェーズ／中長期）を付与し、実装の順序付けができるよう整理しました。

# 1. 優先度サマリー

以下の表に全不足機能を集約しています。詳細は各セクションを参照してください。

| 機能項目 | 現状 | 必要な対応 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当者アサイン（企業単位） | 未実装 | companies テーブルに assigned_user_id カラム追加、UI対応 | 最優先 |
| チーム進捗ダッシュボード | 未実装 | 担当者別・ステータス別の集計ビュー追加 | 最優先 |
| マスターDBシードデータ投入 | 0件 | 自社収集で3,000件以上を先行投入 | 最優先 |
| 業界テンプレート機能 | EC特化のまま | カテゴリ・フラグ・スコアリングのテンプレート化 | 次フェーズ |
| データソース拡張 | 5手法のみ | 法人番号DB・Baseconnect等との連携追加 | 次フェーズ |
| AIコスト管理の可視化 | 回数制限のみ | OpenAI APIコストの組織別集計・アラート機能 | 次フェーズ |
| オンボーディングフロー | 未整備 | セットアップガイド・動画マニュアル・チェックリスト | 次フェーズ |
| 利用状況レポート（管理者向け） | 未実装 | 全組織横断の利用統計・収益ダッシュボード | 次フェーズ |
| 外部CRM連携 / Webhook | Slackのみ | 汎用Webhook・HubSpot等の主要CRM連携 | 中長期 |
| APIアクセス（外部向け） | 未実装 | 顧客がAPIでデータを取得できるREST API公開 | 中長期 |
| 監査ログ | 未実装 | 操作履歴の全記録・エクスポート機能 | 中長期 |
| GDPR・個人情報対応 | 未対応 | データ削除申請・同意管理・プライバシーポリシー整備 | 中長期 |

# 2. 最優先：有料化前に実装すべき機能

## 2-1. 担当者アサイン（企業単位）

現状、チームメンバーの招待・ロール管理は実装済みだが、「どの企業を誰が担当するか」という紐付けが存在しない。営業会社では担当者アサインがないとチームでの利用が成立しない。

必要な実装

- companies テーブルに assigned_user_id カラム（FK: users.id）を追加

- 企業一覧・企業詳細ページに担当者選択UIを追加

- 担当者でのフィルタリング機能を企業一覧に追加

- 自分が担当の企業のみ表示するマイリストビューを追加

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 影響テーブル | companies（カラム追加）、users（参照） |
| 影響エンドポイント | GET /api/companies（フィルタ追加）、PUT /api/companies/{id}（フィールド追加） |
| フロントエンド | 担当者選択ドロップダウン、マイリストタブ |
| 工数感 | バックエンド0.5日 ＋ フロントエンド1日 |

## 2-2. チーム進捗ダッシュボード

現状のダッシュボードはプロジェクト全体の統計のみ。営業マネージャーが「誰が何件アプローチしたか」を把握できるビューがなく、組織での導入稟議が通りにくい。

必要な実装

- 担当者別：割り当て企業数・ステータス別内訳・今週の活動ログ件数

- チーム全体：今月の新規収集数・アプローチ済み数・商談化率

- フォローアップ期限超過の企業数アラート（担当者別）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 新規エンドポイント | GET /api/dashboard/team（担当者別集計） |
| 集計元テーブル | companies、activity_logs、status_history |
| フロントエンド | 棒グラフ（担当者別）＋サマリーカード追加 |
| 工数感 | バックエンド1日 ＋ フロントエンド1.5日 |

## 2-3. マスターDBシードデータ投入

現状マスターDBが0件のため、「マスターDBから探せる」という有料訴求の核心が機能していない。有料化前に自社収集で先行投入が必須。

必要なアクション

- Shopifyパートナーディレクトリ収集（実装済み）を実行

- ディレクトリ収集（Baseconnect等）を複数キーワードで実行

- Google API検索で主要カテゴリ×都道府県の組み合わせを網羅

- 目標：有料化前に3,000件以上を投入

| 収集手法 | 想定獲得件数 | 所要時間 |
| --- | --- | --- |
| Shopifyパートナーディレクトリ | 500〜1,000件 | 1〜2時間 |
| ディレクトリ収集（Baseconnect等） | 1,000〜2,000件 | 半日 |
| Google API検索（キーワード×地域） | 500〜1,000件 | 1〜2日（API枠次第） |
| 合計目標 | 3,000件以上 | 1〜2週間 |

# 3. 次フェーズ：有料化後1〜3ヶ月で実装すべき機能

## 3-1. 業界テンプレート機能

現状のスコアリング・カテゴリ・フラグはEC業界特化で設計されている。汎用SaaSとして他業界へ展開するには、プロジェクト作成時に業界テンプレートを選択できる仕組みが必要。

実装イメージ

- プロジェクト作成時に業界テンプレートを選択するステップを追加

- テンプレートはカテゴリ定義・フラグ定義・スコアリングルールのセットとして保持

- 管理者がカスタムテンプレートを作成・保存できる機能も追加

| テンプレート名 | 主要カテゴリ | 主要フラグ |
| --- | --- | --- |
| EC支援（デフォルト） | Shopify・楽天・Amazon・ECコンサル | EC/Shopify/モール |
| 人材・採用支援 | 転職・派遣・新卒・RPO | 採用支援/求人媒体/HR Tech |
| 不動産支援 | 売買・賃貸・管理・投資 | 仲介/PM/リノベ/商業 |
| 士業・コンサル | 税理士・社労士・弁護士・中小企業診断士 | 顧問/スポット/業界特化 |
| IT・SaaS支援 | 受託開発・インフラ・AI・クラウド | SaaS/受託/MSP |

## 3-2. データソース拡張

現状5手法のみ。マスターDBの成長速度を上げるため、構造化された企業データベースとの連携を追加することで、収集コストを大幅に削減できる。

優先度の高いデータソース

- 国税庁法人番号公表サイト：無料・合法・約600万件。CSV一括DL後、企業名でURL検索する2段階フロー

- Baseconnect：業種・地域での絞り込みが可能。ディレクトリ収集タブで対応可能

- Clutch.co：Shopify開発・ECコンサルで日本企業も掲載。レビュー情報でスコアリング精度向上

法人番号DB連携フロー

| ステップ | 処理内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| ① | 法人番号CSVを業種コードで絞り込みインポート | 情報通信業・専門サービス業等を対象 |
| ② | 企業名でBing Search API検索→公式サイトURL取得 | Google APIより低コスト |
| ③ | 取得URLを既存スクレイピングフローに投入 | 既存実装をそのまま流用 |
| ④ | 法人番号・設立年・住所を企業情報に補完 | データ信頼性向上 |

## 3-3. AIコスト管理の可視化

現在はプランごとのAI分析回数上限のみ管理されているが、実際のOpenAI APIコストが組織別に把握できない。顧客数が増えるとコスト管理が困難になる。

必要な実装

- organizations テーブルにai_token_usage（月次トークン消費量）カラムを追加

- AI分析・メール生成実行時にトークン数をログに記録

- 管理者向け画面に組織別AIコスト集計を追加

- 月次コストが閾値を超えた場合の管理者アラートメール送信

## 3-4. オンボーディングフロー

Google APIキーの設定がオンボーディングの最大の離脱ポイント。初回ログイン後のチェックリスト形式のガイドがないと、Free→有料転換率が下がる。

必要な実装

- 初回ログイン後のウェルカムモーダル（3ステップチェックリスト）

- ステップ1：最初のプロジェクト作成ガイド

- ステップ2：APIキー設定ガイド（GCP設定の動画リンク付き）

- ステップ3：初回収集の実行ガイド

- 設定画面のAPIキー欄に「取得方法はこちら」リンクを追加

※ APIキー不要の収集手法（ディレクトリ収集・Google直接検索・Shopifyパートナー）を先に案内することで、APIキー設定前でも価値体験を提供できる。

## 3-5. 利用状況レポート（サービス管理者向け）

現状、サービス提供者（coolworks）が全組織の利用状況を把握できる管理画面が存在しない。顧客数が増えるとカスタマーサクセス対応が困難になる。

必要な実装

- スーパー管理者ロール（super_admin）の追加

- 全組織の登録数・月間アクティブ組織数・プラン別分布の集計画面

- 組織別の収集件数・AI利用回数・最終ログイン日の一覧

- 解約リスクのある組織（30日以上未利用等）のアラート表示

# 4. 中長期：有料化後3〜6ヶ月で実装すべき機能

## 4-1. 外部CRM連携 / 汎用Webhook

現状の外部連携はSlack通知のみ。営業会社はSFAやCRMを既に使っているケースが多く、LeadHiveとの二重管理が継続使用の障壁になる。

対応優先度の高い連携先

| 連携先 | 用途 | 実装方式 |
| --- | --- | --- |
| 汎用Webhook | ステータス変更・新規収集時にHTTP POSTで外部に通知 | 設定画面でURL登録 |
| HubSpot | 収集企業をHubSpotのコンタクト・会社として同期 | HubSpot API連携 |
| Salesforce | 企業情報をリードとして同期 | Salesforce REST API |
| Zapier連携 | ノーコードで各種SaaSと接続 | Webhook経由 |

まず汎用Webhookを実装することで、Zapier経由でほぼ全サービスへの連携が実現できるため、個別連携より優先度が高い。

## 4-2. 外部向けAPIアクセス

顧客が自社システムからLeadHiveのデータにアクセスできるREST APIを公開することで、エンタープライズ契約の訴求軸になる。

必要な実装

- APIキー発行・管理画面（組織ごとに発行）

- レートリミット（プラン別に設定）

- 公開エンドポイント：企業一覧・企業詳細・ステータス更新・マスターDB検索

- APIドキュメントの整備（Swagger/OpenAPI）

## 4-3. 監査ログ

エンタープライズ契約では、誰がいつ何をしたかのログ記録が求められる。現状の activity_logs は営業活動の記録であり、システム操作の監査ログではない。

必要な実装

- audit_logs テーブルの新規作成（user_id・action・target_type・target_id・timestamp・ip_address）

- 記録対象操作：企業の削除・エクスポート・ステータス一括変更・メンバー追加削除・設定変更

- 管理者向け監査ログ閲覧画面・CSVエクスポート機能

## 4-4. GDPR・個人情報保護対応

収集する企業情報にはメールアドレス・電話番号等の個人情報が含まれる可能性がある。有料SaaSとして法的リスクを管理するための整備が必要。

必要な対応

- プライバシーポリシーの整備・同意取得フローの実装

- データ削除申請への対応フロー（組織単位・企業単位）

- 収集したデータの利用目的の明示（規約・UI内への記載）

- 個人情報に該当するデータの保存期間ポリシーの策定

# 5. 実装ロードマップ

| 時期 | フェーズ | 実装項目 |
| --- | --- | --- |
| 今すぐ〜1ヶ月 | 有料化準備 | マスターDB 3,000件投入、担当者アサイン、チーム進捗ダッシュボード |
| 1〜2ヶ月後 | ベータ提供 | オンボーディングフロー、AIコスト管理、利用状況レポート（管理者） |
| 2〜3ヶ月後 | 有料化開始 | 業界テンプレート機能、データソース拡張（法人番号DB・Baseconnect） |
| 3〜6ヶ月後 | スケール | 外部CRM連携/汎用Webhook、外部向けAPI公開 |
| 6ヶ月以降 | エンタープライズ対応 | 監査ログ、GDPR対応、SLA整備 |

※ Stripe決済連携（自動課金）は本ドキュメントのスコープ外。別途実装計画を策定すること。